# Informe de resultados de pruebas

Fase 7 — Pruebas integrales y aseguramiento de la calidad

Resultados actualizados — Responsable: Pablo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGA-INEBI |
| Corrida principal | RUN-PAB-20261012-04 |
| Fecha de ejecución | 12 de octubre de 2026 |
| Versión evaluada | SHA 3a4a8d2d488ea13e69471cc9637a36c81d72f010 con árbol estable identificado por digest. |
| Propósito | Presentar resultados verificables, correcciones y regresión posterior a los hallazgos históricos. |

| RESULTADO GLOBAL | APROBADO TECNICAMENTE: 28 de 28 controles automatizados en verde. |
| --- | --- |

Resultado técnico automatizado: todos los controles integrados aprobaron. Este informe reemplaza el reporte histórico que mostraba bloqueos y vulnerabilidades anteriores a las correcciones.

# 1  Alcance, entorno e identificación

La validación se ejecutó en Docker Compose aislado con PostgreSQL 16, Python 3.11, Node 22 y datos sintéticos. El runner confirmó que el SHA y el digest de fuentes coincidieron al inicio y al final, por lo que la evidencia corresponde a una instantánea estable del candidato evaluado.

| Aspecto | Resultado |
| --- | --- |
| Estado global | Aprobado: 28 de 28 controles automatizados, código de salida 0. |
| Tiempo total | 142.77 segundos desde preparación hasta limpieza del entorno. |
| Datos | Fixtures, factories, mocks y base efímera; sin datos reales ni secretos. |
| Evidencia | Resumen, logs, JUnit, cobertura y build generados durante la corrida. |
| Regresión | RUN-PAB-20261012-01 detectó formato no conforme; RUN-PAB-20261012-02 lo corrigió y RUN-PAB-20261012-04 confirmó la interfaz y la entrega optimizada. |

# 2  Resumen ejecutivo

Todas las pruebas automatizadas vigentes están en verde. La suite backend aprobó 1,596 pruebas, la suite frontend aprobó 285 pruebas en 32 archivos y los controles de calidad, seguridad, migraciones, build y presupuesto concluyeron correctamente. No se detectó una incidencia crítica o alta activa en esta ejecución.

Figura 1. Estado de los controles integrados de la corrida vigente.

| Indicador | Resultado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Controles integrados | 28 / 28 | Todos finalizaron en verde. |
| Backend | 1,596 pruebas | 0 fallos; 94.45 % de cobertura por líneas. |
| Frontend | 285 pruebas / 32 archivos | 0 fallos; 73.98 % de cobertura por líneas. |
| Seguridad de dependencias | 0 vulnerabilidades npm | Bandit y pip-audit aprobaron bajo la política versionada. |
| Estado crítico | Ninguno | No hubo controles fallidos o bloqueados. |

# 3  Casos y resultados de prueba

| ID | Prueba | Objetivo | Resultado observado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBT-001 | Regresión de formato | Confirmar formato tras corrección. | Prettier aprobó todo el frontend. | Aprobado |
| PBT-002 | Suite backend | Validar dominio, API, permisos e integración. | 1,596 pruebas; cobertura 94.45 %. | Aprobado |
| PBT-003 | Suite frontend | Validar UI, servicios y contratos simulados. | 285 pruebas en 32 archivos. | Aprobado |
| PBT-004 | Entrega y seguridad | Validar migraciones, lint, auditorías, build y presupuesto. | Todos los controles completados con código 0. | Aprobado |

## PBT-001  Regresión de formato frontend

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| Objetivo | Comprobar que la corrección aplicada tras la primera ejecución deja el frontend conforme al formateador oficial. |
| Entorno | Contenedor frontend aislado con Node 22 y dependencias bloqueadas. |
| Comando o procedimiento | npm run format:check, ejecutado por el runner integrado. |
| Resultado esperado | Prettier debe finalizar con código 0 para todos los archivos del frontend. |
| Resultado observado | El control de formato aprobó en la segunda corrida, junto con los 27 controles restantes. |
| Estado | Aprobado |
| Duración registrada | Incluido en los 144.18 segundos de la corrida completa. |
| Interpretación | La primera ejecución detectó únicamente formato no conforme en AttendancePage.jsx. Se aplicó el formateador del proyecto sin alterar la lógica y se repitió la suite completa. |

[frontend-format] > prettier --check . Checking formatting... All matched files use Prettier code style. exit code: 0

Extracto de terminal 1. Regresión de formato aprobada.

## PBT-002  Suite backend integrada

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar servicios de dominio, API, autorización, integración, migraciones y recuperación con PostgreSQL de prueba. |
| Entorno | Python 3.11, Django 5.2.17 y PostgreSQL 16 en contenedores aislados. |
| Comando o procedimiento | pytest con cobertura de apps y config/api; umbral configurado: 70 %. |
| Resultado esperado | Todas las pruebas deben aprobar y la cobertura debe alcanzar el umbral. |
| Resultado observado | 1,596 pruebas aprobadas; 0 fallos; cobertura total de líneas: 94.45 %. |
| Estado | Aprobado |
| Duración registrada | 52.21 segundos de pytest; incluido en la corrida integrada. |
| Interpretación | Se registraron 10 advertencias no bloqueantes. No modificaron el resultado ni el código de salida. |

[backend-tests] Required test coverage of 70% reached. Total coverage: 94.45% ====================== 1596 passed, 10 warnings in 52.21s ====================== Coverage XML written to file /evidence/backend/coverage.xml

Extracto de terminal 2. Suite backend y cobertura aprobadas.

## PBT-003  Suite frontend y cobertura

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar componentes, navegación, formularios, servicios y contratos HTTP simulados con Vitest. |
| Entorno | Node 22 y Vitest en contenedor aislado con mocks y datos sintéticos versionados. |
| Comando o procedimiento | npm run test:coverage -- --maxWorkers=2 con reportes JUnit y cobertura. |
| Resultado esperado | La suite debe aprobar y generar los artefactos JUnit y cobertura requeridos. |
| Resultado observado | 32 archivos y 285 pruebas aprobadas; reportes de cobertura y JUnit generados. |
| Estado | Aprobado |
| Duración registrada | 37.44 segundos registrados por Vitest; incluido en la corrida integrada. |
| Interpretación | Incluye regresión de alumnos, docentes y encargados: sus servicios actualizan Persona mediante public_id. |

Figura 2. Cobertura frontend de la corrida aprobada.

| Métrica | Resultado | Umbral | Margen |
| --- | --- | --- | --- |
| Statements | 73.32 % | 60.00 % | +13.32 puntos |
| Branches | 68.39 % | 50.00 % | +18.39 puntos |
| Functions | 68.03 % | 60.00 % | +8.03 puntos |
| Lines | 73.98 % | 60.00 % | +13.98 puntos |

Test Files 32 passed (32) Tests 285 passed (285) All files 73.32% statements ¦ 68.39% branches ¦ 68.03% functions ¦ 73.98% lines

Extracto de terminal 3. Resumen de Vitest y cobertura aprobada.

## PBT-004  Calidad, seguridad, migraciones y build

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| Objetivo | Comprobar los controles obligatorios antes de entrega: lint, formato, Bandit, auditorías, migraciones y build de producción. |
| Entorno | Contenedores backend y frontend aislados; dependencias bloqueadas por los archivos del proyecto. |
| Comando o procedimiento | Ruff, Bandit, pip-audit, Django check, makemigrations --check, npm audit, build y presupuesto. |
| Resultado esperado | Todos los comandos deben finalizar con código 0 y generar los artefactos requeridos. |
| Resultado observado | Todos los controles aprobaron. npm audit reportó 0 vulnerabilidades; pip-audit aprobó con excepciones versionadas existentes. |
| Estado | Aprobado |
| Duración registrada | Incluido en la corrida integrada de 142.77 segundos. |
| Interpretación | El build separó los módulos compartidos de Asistencia; la ruta más grande fue CameraPreviewWindow y las migraciones no mostraron cambios pendientes. |

Figura 3. Uso de presupuestos estáticos del build aprobado.

| Comprobación | Resultado observado | Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Recursos iniciales gzip | 221,134 bytes | 230,000 bytes | Aprobado |
| Ruta lazy mayor gzip | 13,716 bytes | 20,000 bytes | Aprobado |
| Página fría mayor gzip | 234,850 bytes | 250,000 bytes | Aprobado |
| Recurso raster mayor | 3,522 bytes | 25,000 bytes | Aprobado |

Figura 4. Controles de seguridad automatizados aprobados.

[backend-bandit] exit code: 0 [backend-audit] No known vulnerabilities found, 1 ignored [migrations-check] No changes detected [frontend-audit] found 0 vulnerabilities [frontend-build] budget checks passed

Extracto de terminal 4. Calidad, seguridad, migraciones y build aprobados.

# 5  Incidencias corregidas y regresión

El historial de incidencias se conserva, pero las correcciones siguientes fueron verificadas técnicamente en la corrida actual. No existe una incidencia crítica o alta activa detectada por RUN-PAB-20261012-04.

| Incidencia | Causa | Corrección | Regresión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-004 | src/href vacío al no existir fotografía. | Se omiten src y href cuando no hay imagen. | Suite frontend completa y formato. | Verificado |
| INC-007 | La UI usaba person.id; API expone public_id. | Servicios y pantallas actualizan por public_id. | Pruebas de contrato y suites completas. | Verificado |
| INC-FMT-001 | Formato no conforme en AttendancePage. | Prettier aplicado sin cambio de lógica. | 28/28 controles de la segunda corrida. | Verificado |

# 6  Conclusión y validaciones pendientes

| RESULTADO GLOBAL | APROBADO TECNICAMENTE: 28 de 28 controles automatizados en verde. |
| --- | --- |

La evidencia técnica automatizada está completamente en verde. Se recomienda pasar al control de revisión independiente y a las sesiones de aceptación con usuarios. Estos pasos no se marcaron como ejecutados porque requieren participación institucional real y no pueden reemplazarse con una prueba automatizada.

Revisión independiente del candidato identificado por SHA y digest.

Pruebas de aceptación con usuarios institucionales y acta de decisión.

Validación de cámara/teléfono real y medición de carga con los perfiles y volúmenes confirmados por la institución.

Repetición de impacto si el código cambia después de la versión evaluada.

# Anexo A  Declaración de evidencia

Las cifras, gráficos y extractos de terminal provienen de RUN-PAB-20261012-04. Los artefactos se produjeron sin datos sensibles. El informe acredita conformidad técnica automatizada; la autorización final de implementación corresponde a la aceptación institucional documentada.